Bài tập Chương 6 – Chiến lược QLRR (Risk Management Strategy)

Đề bài tập: Hãy đề xuất chiến lược QLRR ATTT cho một rủi ro CNTT mà bạn biết.

Nguyễn Đình Kha – mssv 20520562.

- Bài làm đề xuất chiến lược QLRR ATTT

Sinh viên Nguyễn Đình Kha đề xuất:

Đề xuất kết hợp 3 chiến lược QLRR ATTT đối với rủi ro về truy cập đặc quyền trái phép dẫn đến rò rỉ dữ liệu

I. NHÓM YÊU CẦU – YÊU CẦU THEO PHỤ LỤC A - ISO 27001:2013: Rủi ro thuộc về 3 nhóm sau: - Nhóm A.9 “Access Control”, Yêu cầu A.9.2.3 “Management of privileged access rights” - Nhóm A.12 “Operations security”, Yêu cầu A.12.4.1 “Event logging”, Yêu cầu A.12.4.3 “Administrator and operator logs” - Nhóm A.18 “Compliance”, Yêu cầu A.18.1.3 “Protection of records”

II. ĐIỀU KHOẢN VI PHẠM Người kiểm tra ATTT đã phát hiện sự không phù hợp tại điều khoản sau: - A.9.2.3 ‘Management of Privileged Access Rights’ Control: ‘The lack of strict controls over privileged accounts increases the risk of unauthorized access to sensitive data.’ - A.12.4.1 ‘Event Logging’ Control: ‘Failure to log and review privileged account activities can allow malicious actions to go undetected..’ - A.18.1.3 ‘Protection of Records’ Control: ‘Inadequate protections around access to records could lead to compliance violations if unauthorized access is achieved.’.

III. NỘI DUNG PHÁT HIỆN VI PHẠM Tình huống/ngữ cảnh: Một nhân viên IT cấp dưới tại Ngân hàng FinSecure, có quyền truy cập vào thông tin đăng nhập đặc quyền, đã thay đổi các tài khoản khách hàng có giá trị cao mà không có các biện pháp kiểm soát ủy quyền phù hợp. - ĐIỂM YẾU: Thiếu kiểm soát truy cập dựa trên vai trò và giám sát không đủ, cho phép nhân viên cấp dưới truy cập vào các tài khoản khách hàng nhạy cảm ngoài phạm vi trách nhiệm của họ. - MỐI ĐE DỌA: Một nhân viên làm việc nội bộ trong ngân hàng hoặc người dùng trái phép lợi dụng thông tin đăng nhập đặc quyền để thao túng thông tin tài khoản khách hàng. - RỦI RO TIỀM ẨN: Các thay đổi không được phê duyệt đối với tài khoản khách hàng, thao túng dữ liệu và khả năng trộm cắp, gây thiệt hại tài chính cho cả khách hàng và ngân hàng. - KHẢ NĂNG XẢY RA RỦI RO (‘Likelihood’): 80% – Do nhân viên cấp dưới có quyền truy cập vào thông tin đăng nhập đặc quyền mà không có các biện pháp kiểm soát ủy quyền phù hợp, khả năng bị lạm dụng là rất cao, dù cố ý hay vô ý. Xác suất này càng gia tăng do thiếu giám sát và quyền truy cập rộng rãi. - HỆ QUẢ (‘Impact’/’Consequence’): - Tổn thất tài chính: Các thay đổi trái phép đối với tài khoản khách hàng có giá trị cao có thể gây ra tổn thất tài chính trực tiếp cho ngân hàng và khách hàng. Tổn thất này có thể xuất phát từ các giao dịch bị thao túng, rút tiền trái phép, hoặc thay đổi thông tin tài khoản khách hàng làm gián đoạn hoạt động. - Phạt vi phạm và hình phạt tuân thủ: Các tổ chức tài chính phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định, đặc biệt về kiểm soát truy cập và tính toàn vẹn dữ liệu. Việc không bảo vệ thông tin tài khoản đặc quyền có thể dẫn đến vi phạm các tiêu chuẩn như PCI-DSS hoặc GLBA, kéo theo các khoản phạt lớn. - Mất lòng tin của khách hàng: Các tổ chức tài chính phụ thuộc nhiều vào lòng tin của khách hàng. Các thay đổi trái phép đối với tài khoản khách hàng có thể làm suy giảm lòng tin, dẫn đến việc khách hàng rời bỏ và gây tổn hại lâu dài đến danh tiếng của ngân hàng. - Trách nhiệm pháp lý và chi phí kiện tụng: Các khách hàng bị ảnh hưởng có thể theo đuổi các vụ kiện đòi bồi thường thiệt hại do các thay đổi trái phép trong tài khoản. Điều này có thể dẫn đến các chi phí pháp lý và chi phí dàn xếp đáng kể. - Chi phí giám sát và khắc phục tăng cao: Để xử lý sự cố và ngăn ngừa các sự cố khác, ngân hàng sẽ cần đầu tư vào các biện pháp kiểm soát truy cập, quyền truy cập dựa trên vai trò và hệ thống giám sát nâng cao. Những nỗ lực khắc phục này sẽ là những chi phí phát sinh ngoài kế hoạch. - Khả năng bị điều tra hình sự: Do các tài khoản bị ảnh hưởng có giá trị cao, các cơ quan thực thi pháp luật có thể tiến hành điều tra về gian lận nội bộ hoặc trộm cắp, có thể dẫn đến ảnh hưởng pháp lý và uy tín nghiêm trọng.

| IV. CHIẾN LƯỢC QUẢN LÝ RỦI RO ATTT - Chọn chiến lược QLRR trong 4 chiến lược sau đây: - Chấp nhận rủi ro (‘Risk Retention’): ☐ - Giảm nhẹ rủi ro (‘Risk Mitigation’):  - Tránh nérủi ro (‘Risk Avoidance’):  - Chuyển giao rủi ro (‘Risk Transfer’): ☐ 2. Giải thích : - Lýdo chọn chiến lược: - Giảm thiểu rủi ro truy cập trái phép và đáp ứng các tiêu chuẩn tuân thủ bằng cách giới hạn quyền truy cập đặc quyền, tăng cường giám sát và đảm bảo chỉ những người được ủy quyền mới có thể thay đổi các tài khoản có giá trị cao. - Mục tiêu (là gì): Mục tiêu là giới hạn quyền truy cập đặc quyền chỉ cho những nhân viên cần thiết cho công việc của họ, đảm bảo tất cả quyền truy cập được giám sát và kiểm soát chặt chẽ nhằm ngăn chặn các thay đổi trái phép trên tài khoản khách hàng. Chiến lược này cũng hướng đến đáp ứng các yêu cầu tuân thủ và duy trì lòng tin của khách hàng. - Biện pháp kiểm soát để kiểm soát rủi ro và thực hiện chiến lược: Triển khai Kiểm soát truy cập dựa trên vai trò (RBAC) để giới hạn quyền truy cập vào các tài khoản có giá trị cao dựa trên vai trò công việc, thực thi xác thực đa yếu tố (MFA) cho các tài khoản đặc quyền và triển khai hệ thống quản lý truy cập đặc quyền (PAM) để tập trung và giới hạn quyền truy cập đặc quyền. Thực hiện kiểm tra quyền truy cập hàng quý để đảm bảo các quyền hạn phù hợp với trách nhiệm công việc, giám sát hoạt động đặc quyền theo thời gian thực bằng SIEM, và cung cấp các khóa đào tạo nhận thức về an ninh thường xuyên để củng cố các giao thức truy cập an toàn và nâng cao nhận thức về mối đe dọa nội bộ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| V. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN: |  |  |  |  |
| Các bước triển khai biện pháp kiểm soát rủi ro (hay phương án xử lýrủi ro) được thực hiện theo kế hoạch sau |  | Dự kiến nguồn lực, chi phí để thực hiện | Đơn vị/ cánhân thực hiện | Lịch trình triển khai | Thời hạn hoàn thành |
| - Chiến lược Giảm thiểu Rủi ro - Kiểm soát Truy cập Dựa trên Vai trò (RBAC) Bước 1: Triển khai RBAC để giới hạn quyền truy cập đặc quyền dựa trên vai trò công việc. Bước 2: Cấu hình quyền truy cập dựa trên vai trò cụ thể cho toàn bộ nhân viên IT. |  | - $5,000 cho phần mềm kiểm soát truy cập // | Ông Nguyễn Thế Sơn – Trưởng quản lý An ninh CNTT Ông Davis Nguyen – Trưởng quản lý An ninh CNTT | Triển khai vào 11/05/2024 Trong quá trình triển khai RBAC | 20/05/2024 20/05/2024 |
| - Chiến lược Giảm thiểu Rủi ro - Xác thực Đa Yếu tố (MFA) Bước 3: Triển khai MFA cho tất cả các tài khoản đặc quyền để đảm bảo truy cập an toàn. |  | - $7,000 cho phần mềm MFA và tích hợp | Bà Sarah Lee - Chuyên viên Cao cấp IT | Bắt đầu vào 21/05/2024. | 17/06/2024 |
| - Chiến lược Giảm thiểu Rủi ro - Quản lý Truy cập Đặc quyền (PAM) Bước 4: Triển khai giải pháp PAM để giám sát và giới hạn việc sử dụng tài khoản đặc quyền. Bước 5: Cấu hình PAM với quyền truy cập tức thời cho các tài khoản có rủi ro cao. |  | $15,000 cho phần mềm PAM // | Ông Michael Brown - Trưởng phòng CNTT | Bắt đầu vào 18/06/2024 Trong quá trình triển khai PAM. | 16/07/2024 |
| - Chiến lược Giảm thiểu Rủi ro - Kiểm tra Quyền Truy cập Định kỳ Bước 6: Thực hiện kiểm tra quyền truy cập hàng quý để đảm bảo quyền hạn phù hợp với trách nhiệm công việc. |  | Không đáng kể | Bà Emily Wong - Nhân viên Tuân thủ | Lần kiểm tra đầu tiên vào 17/07/2024 | Liên tục (mỗi 3 tháng) |
| - Chiến lược Giảm thiểu Rủi ro - Giám sát Thời gian Thực và Ghi nhật ký với SIEM Bước 7: Thiết lập SIEM để ghi nhật ký và giám sát hoạt động đặc quyền với cảnh báo thời gian thực. |  | $10,000 cho giải pháp SIEM | Ông David Smith - Chuyên viên SOC | Bắt đầu vào 18/07/2024 | 07/08/2024 |
| - Chiến lược Giảm thiểu Rủi ro - Đào tạo Nhận thức về An ninh Bước 8: Tổ chức các buổi đào tạo nhận thức an ninh hàng tháng về giao thức truy cập và mối đe dọa nội bộ. |  | $3,000 hàng năm cho tài liệu đào tạo | Bà Linda Roberts - Điều phối viên Nhân sự/Đào tạo | Bắt đầu vào 15/05/2024 | Liên tục (hàng tháng) |